银行科技周报0323-0327

集团战略项目：

一、万佛一3L线上经管

截止本周，信用卡获客累计达成25.6万，序时达成率112%；信用卡生息累计达成，49.4万笔，序时达成率171%；本周优化公域办卡意愿度模型参数，“岁岁工安”卡日均进件较上周提升7%0汽融贷款累计达成

4.2万笔，序时达成率86%，汽融线索累计达成1.6万笔，序时达成率 92%；针对车主优货断点经营的热场景卡片已在测试环境配置。零贷累计达成1.78万笔，序时达成率134%，上线房贷客群白名单推荐橙E货极速方案，优化零花钱断，点承接及贴息功能，零花钱加速推进断直连方案上线，目前小范围测试中。集团统一授权计划4月底先上线短期方案（各bu 之间一对一授权），长期方案（所有bu所有场景统一授权）待汇报请示。综合推荐系统测试进入尾声，正在科技环境做生产预发布，计划3月31 日投产。

二、万佛-A 端线上经营

1、智能投顾本周完成多智能体架构下政策解读、事件追踪、行业分析、行情感知子智能体的搭建，但bankgp！

平台能力尚存不足，3月底完成流程跑通目标存在风险，后续通过高代码方式支持；投顾3.0完成市场相关指标落库；快捷服务接入，416版本的保全服务、产品对比、公私募产品选品功能（后端）开发；同步配合集团409品宣，进行测试验证和 badcass问题排查和解决；

A瑞-OMO获客本周已完成万佛公域引流-网点承接1.0模式基建需求梳理与澄清，计划4月底前上线，涵盖“预约流程再造（含集团域打通）、优化线索识别与分发，升级行员 A/厅堂Pad 预约线索专区”等核心功能模块。

A端-十安钱包灵活宝指标达成进辰符合预期；千安钱包陆钱宝产品0319上线，计划3月底 切量集团员工，4月初正式面客，平安钱包新户（仅灵活宝）累计达成15万，序时达成率96%。

三、快捷服务

本周核心推进319版本白名单测试、问题解决与体验优化工作：3月23日起面向银行侧4万用户放量，计划3月底实现全部用户面客覆盖。截至 26日，共收集180个问题，主要集中在小导航识别、体验优化等方面，问题解决率89%。后续重点为测试验证当前功能并推动解决剩余问题，同时推进面客后运营工作，保障系统稳定运行。

八大智能体完成重点出行场景的跨端授权方案开发；安全国栏已开放测试环境供体验；大模型监管备案36项监管指标已全面分析，其中18项指标已明确规则并制定配套实施方案；跨智能体 Planner 计划4月启动POC试点验证。

- AI电销

AI 增量占比达13.39%，机器人白领贷DM 机器人已上线，完成全参训练 gjwcn3-4b；生产“文本+端到端”UAT测试，通过率91.3%（较内测个12.8pr）。择号AB 实验结束，效果稳定，通次接通率绝对值提升2pct。 预测外呼灰度验证30人坐席场景，由于灰度环境受到外呼许可限制导致换通率异常低，调整灰度环境外呼许可后待进行下一轮验证。场景扩展生息场景已启动择号模型的接入工作；零花钱可外呼名单大概 600w+，计划在4月中前上线DM+生成式数据工厂并开始小流量试跑。

- 数字化运营

数字员工场景试点探索，本周新增2个MVP 试点业务场景跑通主流程，本周完成 showcase，累计跑通3个MVP场景；7个分行探索场景目前2个场景已完成全链路跑通。平台建设，本周完成行长助手1.0交付，支持快乐平安、邮箱消息的总结并生成待办；Modelops.平台新增外网 DeapfeSearcb、通用搜索及安全护栏skills。环境部署，短期安全隔离环境验证通过并本周启用，中长期环境部署同步推进中，容器化转推Copar，方案。