## Slide 1
银行科技周报 0316-0320 集团战略项目： 一、万佛—3L线上经营 信用卡获客累计23.67万，公域投放策略增加容户办卡意愿度模型，“岁岁平安”卡进件率提升 0.13%（模型策略投量占比10%）。零贷橙：贷累计放款27.12 亿，已针对房贷客群推荐橙E贷极速方案，推动综合化经营；零花钱产品持续优化，上线断，点人工承接、消费贴息等功能并着手优化登录流程体验，减少登录阶段的容户流失。汽融贷款累计放款47.91亿，新车线索引流1.6万，尝试引入口袋App 热场景卡片营销能力，助力断点经营。 万佛基建：本周已完成大字版外投频道页优化；鸿蒙版本口袋App接入万佛任意门功能；口袋App8.3.0已提交应用商店优化功能包括：SOS救援功能优化、接入集团导航头（三态气泡改造）、大字版界面更新、人脸SDK 更新支持万佛核身业务、快捷服务图标和界面优化、任意门免登优化。 二、智能投顾 本周完成财富板块多智能体架构方案和记忆能力的设计，计划了月底完成市场和持仓相关子智能体搭建工作。319版本完成市场行业板块、持仓查询一键服务的MCP采用springAl高代码进行实现，性能提升效果待测试验证。投顾3.0模型319版本完成除私菜产品外的全理财和公菜产品数据补齐和宏观市场指标数据自动活动，将原来投顾3.0支持的1300只产品扩充至2万＋只，为4月市场分析场景做深和智能选品提供理论依据；

## Slide 2
三、快捷服务 本周核心推进319版本面客前的场景与性能优化工作，版本上线后，整体性能较0305 基准版本提升8%~43%，耗时降低 0.5s~1.5s；A智能性能较上一个版本均有提升，还款场景性能提升约1倍。后续漿焦两大重点，一是完成大模型监管备案的合规推进，二面客后运营推进和系统稳定保障运行。跨智能体 Planner 已完成复杂意图场景下的框架设计和方案评审。
四、AI电销（余强） AI 增量占比达13.4%，本周机器人0319 版本发布，全维度测试324个casc（电话十文本测试），评测全部通过，意图识别率94.7%，话术推荐准确率98.2%。择号 AB 实验结束，效果稳定，通次接通率绝对值提升2%，GD3 本周已全量放开，其他场景计划下周逐步放开流量。预测式外呼0319版本发布，灰度方案及 AB实验制定完成，下周渐进式放量至50坐席，观察AB 数据。 业务场景扩展，车主优贷 AI外呼第二批次启动，下发6000个客户进行 AI 拨打，占同一批次同类名单的20%，占总名单3%，漏斗报表开发进展 50%；信用卡获客 OB 试点进件50+，数据报表待打通；后续推动预测式外呼 AB 实验数据分析、车优试点及信用卡获客数据报表上线，分析转化效果。 五、教字化经营 平台能力上，Skills 市场1.0投产，为后续Skill统一浏览和复用打下基础，本周更新云桌面pa4包，支持手机快乐平安通信。已明确隔离环境方案（短期测试＋中长期生产），保障项目可继续推进，已明确由银行自主推进容器化落地。对公一线员工办公场景一期已上线，开展小范围试用验证。杭分、广分、深分5个场景试点落地，其中投诉报告生成实现全流程 AI 替代，为后续分行推广打样。